苏州健雄职业技术学院

校园基础设施修缮工程

杂物搬运招标方案

苏州健雄职业技术学院就**校园基础设施修缮工程杂物搬运**项目进行询价采购。欢迎具有能力提供所要采购正品货物、服务并且具备足够技术保障能力的供应商参加响应。

**一、项目基本情况**

1、项目编号： //

2、项目名称：校园基础设施修缮工程杂物搬运

3、采购方式：询价采购

4、预算金额：本项目总预算壹拾柒万玖仟零壹拾元整（￥：179010.00元）

**二、项目内容及要求**

1、内容

1. 将一期教工宿舍5层房间内家具拆卸并整理后作为搬运物品的存放点；
2. 将原存放于科创大楼东、南辅楼及中德培训中心D2临时仓库内的上下床、书柜、写字桌、隔断屏风、办公桌、沙发、书柜、电脑、机床设备及其他杂物等拆卸、整理并搬运至指定位置；
3. 工程施工结束后家具复位，包含科创大楼东、南辅楼办公室、会议室、教室、中德中心D1楼办公室、会议室及中德中心D2楼实训室的办公家具设备、会议设备搬迁。

具体工作内容详见下表。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目内容 | 单位 | 数量 | 备注 |
| **一** | **搬运二期D2仓库** |  |  | **物品从二期一层D2仓库，搬至一期宿舍5层仓库，存放无电梯** |
| 1 | 床铺 | 套 | 684 |
| 2 | 衣柜 | 套 | 228 |
| 3 | 双人书桌 | 套 | 228 |
| 4 | 椅凳 | 套 | 684 |
| **二** | **原一期教工宿舍5层拆整改地方20间，衣柜、书桌、床铺等** | **间** | **20** | **作为搬运物品存放处** |
| **三** | **二期科创大楼辅楼宿舍搬运** |  |  | **拆卸，搬下楼后装车送到一期教工宿舍上5层，无电梯** |
| 1 | 床铺 | 套 | 200 | 拆、卸、搬运 |
| 2 | 衣柜 | 套 | 50 | 拆、卸、搬运 |
| 3 | 双人书桌 | 套 | 150 | 搬运 |
| 4 | 椅凳 | 套 | 200 | 搬运 |
| **四** | **拆除屏风** |  |  | **搬运至科创大楼主楼7楼** |
| 1 | 拆除屏风120M\*3.2M | 平方米 | 384 | 含垃圾清运 |
| 2 | 屏风桌椅拆、搬、摆、清理 | 套 | 32 | 　 |
| 3 | 搬屏风办公桌 | 套 | 30 | 拆、装、运 |
| 4 | 搬电脑 | 套 | 30 | 　 |
| **五** | **搬移原办公书橱** | **套** | **20** | **搬运至东辅楼对应楼层北侧走廊** |
| 1 | 搬移旧沙发 | 组 | 5 |
| 2 | 搬运办公桌 | 张 | 10 |
| 3 | 搬运仓库杂物 | 批 | 1 |
| 4 | 搬运家具复位 | 批 | 1 | 工程施工结束后家具复位，包含科创大楼东辅楼办公室会议室教室、南辅楼办公室会议室、中德中心D1楼办公室会议室、中德中心D2楼实训室的办公家具设备、会议设备搬迁 |
| **六** | **搬运二期D2参考内机床设备** |  |  | **搬运至培训中心B2、C2间空地** |
| 1 | 搬运二期D2仓库内车床 | 台 | 7 |  |
| 2 | 搬运二期D2仓库内自动化工作站 | 点 | 4 |  |

2、要求

1）拆卸工作须按照规范执行；

2）拆卸、装车、搬运过程中应当规范操作，确保搬运物品不受损坏；

3）若搬运过程中对墙面、地面及其他位置等造成损坏的，中标方须进行复原。

**三、投标人应当具备下列条件**

**资质条件：**具有开展相关业务的经历，可以提供相关证明材料

**财务要求：**财务状况良好、能保证本项目的顺利实施

**信誉要求：**良好

**项目负责人：**具有丰富的拆卸、装配、搬运工作经验

**四、现场勘测**

现场勘测时间：2021年12月20-24日9:00-17:00。

招标人不组织，投标人自行踏勘；投标人应自行勘查现场，并在投标时充分考虑搬运施工中所遇的各类影响因素，相关措施及防护费用应在确定投标时予以考虑，实际施工过程中招标人不再予以补偿。

**五、联系方式**

采购单位名称：苏州健雄职业技术学院

采购单位地址：江苏省苏州太仓科教新城健雄路1号

联系人：张老师

联系电话：0512-53940836

**六、投标文件组成**

1. 投标书
2. 授权委托书
3. 企业《营业执照》

**七、其他**

1、本项目总预算为179010元，采用询价采购的方式，报价最低的单位中标，若出现报价相同情况，则抽签决定；

2、本项目报价包括且不限于：工、料、设备、管理、机械进退场、税金、**检测人员服务费、交通费、办公设备、用品费、食宿费、检测设备使用维护费、水电费、税金、利润、风险费、保险费及完成检测项目所需的一切费用。**

3、施工中的一切安全问题由施工方负责；

5、为保证工程顺利开展，投标人可以现场查看；

5、入校要求：主动配合学校防疫工作。入校戴口罩、测体温、出示健康码、行程码，所有到过中、高风险地区的校外进校人员须出示近3天在太仓做的核酸检测报告。所有进校人员严格遵守学院门卫管理要求，对不配合管理人员，学院门卫和保安有权拒绝其入校。

## （一）投标书

 ：（招标人名称）

1、根据已收到的 项目的招标文件，我单位经研究招标文件和有关资料后，做出如下报价：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_元。

2、我单位将严格按搬运执业守则，按国家相关法规、规范及我方制定的服务方案、实施细则实施搬运工作。

3、为满足工程建设需要，我单位承诺：

①保证随叫随到，保证不影响正常的施工安排；

②保证在规定时间内完成搬运工作；

③搬运过程中确保货品安全。

4、拟委派项目负责人: 。

5、贵单位的招标文件、中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

投标单位（盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法人代表人或授权委托人（盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 日期： 年 月 日

## （二）授权委托书

 本授权委托书声明：我 （姓名）系\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（投标单位名称）的法定代表人，现授权委托\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（单位名称）\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（姓名）为我授权委托人，以本公司的名义参加\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（招标人名称）的\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_工程的材料检测投标。授权委托人所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

 授权委托人无转委托权，特此委托。

授权委托人： 性别：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_年龄：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

单位（盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_部门：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_职务：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

投标单位（盖法人章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法人代表人（签字或盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 日期： 年 月 日